UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

HỌC PHẦN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Đề tài: Web application BiteBuddy

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Đỗ Như Tài

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Văn Khánh Duy – 3122411027 - kduy9180@gmail.com

- Âu Thái Khang – 3122411086- khangau98@gmail.com

- Nguyễn Đức Gia Bảo – 3122411011

- Huỳnh Hữu Tứ- 3122411240- huynhhuutuwork@gmail.com

FOODHUB – FOOD DELIVERY WEB APP

TEST PLAN

Project Code: <Code of the project>

Document Code: <Code of the document >– v<x.x>

<Location, issued date of the Document>

REVISION HISTORY

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 OCT 25 | 1.0 | Initial edition | Alexandre Stelmakh |

TABLE OF CONTENTS

1	Giới thiệu đề tài	6

1.1	Mục tiêu đề tài	6

1.2	Các định nghĩa từ, các từ và chữ viết tắt	6

1.3	Tài liệu tham khảo	6

1.4	Thông tin hệ thống	7

1.5	Phạm vi kiểm thử	7

1.5.1	các giai đoạn kiểm thử	7

1.5.2	Các thể loại kiểm thử	8

1.6	Các ràng buộc kiểm thử	10

1.7	Danh sách các rủi roi khi kiểm thử	10

1.8	các yêu cầu huấn luyện	10

2	Yêu cầu chức năng	10

2.1	Các chức năng cần kiểm thử	10

2.2	Điều kiện chấp nhận	12

3	chiến lược kiểm thử	13

3.1	Các loại kiểm thử	13

3.1.1	Kiểm thử chức năng	13

3.1.1.1	Kiểm Thử Chức Năng	13

3.1.1.2	Business Cycle Testing	14

3.1.2	Kiểm thử giao diện người dùng	15

3.1.3	Kiểm thử dữ liệu và CSDL	16

3.1.4	Kiểm thử hồi quy	16

3.2	các giai đoạn kiểm thử	17

4	Tài Nguyên	18

4.1	Nguồn nhân lực	18

4.2	Quản lý kiểm thử	19

4.2.1	Lên kế hoạch và theo dõi	19

4.2.2	Giao tiếp	19

4.2.3	Quản lý lỗi	19

5	Môi trường kiểm thử	20

5.1	Phần cứng	20

5.2	Phần mềm	20

5.3	Hệ thống hạ tầng	20

6	Các giai đoạn kiểm thử	21

7	Tài liệu phân phối	22

# Giới thiệu đề tài

## Mục tiêu đề tài

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử này cho hệ thống FoodHub sẽ hỗ trợ những mục tiêu sau:

- Xác định và mô tả các chức năng, thành phần hiện có của hệ thống, cần thiết trong quá trình kiểm thử

- Đưa ra các chiến lược / hướng tiếp cận quá trình kiểm thử (ở mức độ tổng quan – high level)

- Xác định nguồn lực và tài nguyên cần dùng và khối lượng công việc cho quá trình kiểm thử

- Liệt kê các sản phẩm bàn giao sau khi hoàn tất quá trình kiểm thử

## Các định nghĩa từ, các từ và chữ viết tắt

| Abbreviations | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| KTHT | Kiểm thử Hệ thống |  |
| KTDV | Kiểm thử Đơn vị |  |
| KTTH | Kiểm thử Tích hợp |  |
| KTCN | Kiểm thử chấp nhận |  |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |  |

## Tài liệu tham khảo

| STT | Tài liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phân tích yêu cầu chức năng hệ thống giao đồ ăn FoodHub | Tài liệu phân tích yêu cầu chức năng đã mô tả chi tiết các chức năng cũng như các yêu cầu phi chức năng cùng với các ràng buộc về thiết kế để cung cấp hoàn chỉnh và toàn diện về các yêu cầu phần mềm |
| 2 | Tài liệu kế hoạch kiểm thử hệ thống giao đồ ăn FoodHub | The purpose of Software Development Plan is to define tasks of ABC project (hereinafter referred to as IM or the project) to be developed. It focuses on the capabilities sought after by stakeholders, the target users in particular, and the reasons for this search. |

## Thông tin hệ thống

FoodHub là hệ thống đặt món và giao món ăn trực tuyến dựa trên một hệ thống giao hàng nhanh đã tồn tại, dựa trên nền tảng ứng dụng web.

Ứng dụng được phát triển với kiến trúc web hiện đại, sử dụng ReactJS cho phần giao diện người dùng (Frontend), Node.js cho xử lý phía máy chủ (Backend), và MongoDB cho cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Database).

Do đó hệ thống phải đảm bảo sử dụng được các API được cung cấp để thực hiện ổn định các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ.

## Phạm vi kiểm thử

### các giai đoạn kiểm thử

| Các Giai Đoạn | Nhóm thực hiện |
| --- | --- |
| KTDV | Nhóm Phát triển hệ thống |
| KTTH | Nhóm Kiểm thử |
| KTHT | Nhóm Kiểm thử |
| KTCN | Đại diện người sử dụng hệ thống FoodHub |

### Các thể loại kiểm thử

| Hoạt động | Nhóm thực hiện |
| --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Đây là quá trình kiểm thử do các thành viên trong nhóm Test thực hiện trong KTTH/KTHT. Nhằm đảm bảo các yêu cầu về chức năng được thống nhất trong hệ thống FoodHub Các chức năng được thực hiện bao gồm: Tìm kiếm nhà hàng (1), Chọn món ăn trong menu (2), Quản lý giỏ hàng (3), Quản lý đơn hàng (4). Tất cả các chức năng được kiểm thử đều sẽ đề cập ở mục “Những chức năng cần kiểm thử” bên dưới trong tài liệu kế hoạch này Mọi chức năng được thực hiện trong quá trình kiểm thử sẽ được mô tả chi tiết trong tài liệu “Test Scenario” và “Test case”. Các tài liệu sẽ được đề cập trong phần “Các tài liệu được bàn giao” bên dưới |
| Kiểm thử CSDL | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện trong giai đoạn KTTH/KTHT. Nhằm đánh giá về CSDL – nơi lưu trữ, quản lý, chạy các câu lệnh, thực thi các yêu cầu người dùng về dữ liệu |
| Kiểm thử giao diện người dùng và tính dễ sử dụng | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm Kiểm thử trong giai đoạn KTTH/KTHT |
| Kiểm thử code | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm Phát triển hệ thống trong giai đoạn KTTP ở tất cả phương thức |
| Smoke Testing |  |
| Kiểm thử hồi quy | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm Kiểm thử trong giai đoạn KTTH/KTHT. Nhằm kiểm tra lại toàn bộ hoặc phần hệ thống sau khi có chỉnh sửa để chắc chắn không có những chỉnh sửa ngoài mong muốn được thực hiện |
| Xác minh / Thẩm định các “lỗi” | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm Kiểm thử trong giai đoạn KTTH/KTHT nhầm xác định những lỗi cần sửa |
| Kiểm thử giao diện hệ thống Sign on | Đây là quá trình kiểm thử được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm Phát triển hệ thống trong giai đoạn KTTP, song song với các thành viên trong nhóm Kiểm thử trong giai đoạn KTTH/KTHT và các thành viên là người trong nhóm sử dụng hệ thống FoodHub thực hiện giai đoạn KTCN sau khi quá trình kiểm thử kết thúc PA testing team will be responsible for testing this functionality by accessing International-Kids.com -QA environment |

## Các ràng buộc kiểm thử

## Danh sách các rủi roi khi kiểm thử

## các yêu cầu huấn luyện

# Yêu cầu chức năng

## Các chức năng cần kiểm thử

| STT | Tên chức năng | Mô tả tổng quan chức năng | Số lượng test case (ước tính) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tìm kiếm cửa hàng | Tìm cửa hàng cơ bản theo tên | 3 | BR1 |
|  | Tìm kiếm món ăn trong thực đơn | Khách hàng tìm món ăn trong menu của cửa hàng | 2 | BR1 |
|  | Quản lý giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng | 4 | BR1 |
|  | Xem giỏ hàng | Khách hàng theo dõi giỏ hàng | 2 | BR1 |
|  | Đặt hàng | Khởi tạo đơn hàng | 5 | BR1 |
|  | Xem đơn hàng | Khách hàng quản lý đơn đặt hàng | 3 | BR1 |
|  | Xem chi tiết đơn hàng | Người bán hàng xem chi tiết đơn hàng | 2 | BR2 |
|  | Thêm phần ăn | Khách hàng tạo phần ăn từ món ăn được chọn | 3 | BR1 |
|  | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Người bán hàng cập nhật trạng thái đơn hàng | 3 | BR2 |
|  | Chấp nhận đơn hàng | Đối tác giao hàng chấp nhận yêu cầu giao hàng | 3 | BR3 |
|  | Xem chi tiết đơn hàng | Đối tác giao hàng xem chi tiết đơn hàng | 2 | BR3 |
|  | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Đối tác giao hàng cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Hoàn thành" | 3 | BR3 |
|  | Tìm kiếm món ăn | Người bán hàng quản lý món ăn | 2 | BR4 |
|  | Thêm món ăn | Người bán hàng thêm món ăn | 4 | BR4 |
|  | Cập nhật món ăn | Người bán hàng sửa món ăn | 3 | BR4 |
|  | Xóa món ăn | Người bán hàng xóa món ăn | 2 | BR4 |
|  | Thông báo đơn hàng | Người bán hàng thực hiện thông báo đơn hàng mới, tìm đối tác tài xế | 3 | BR4 |
|  | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản khách hàng | 3 | BR5 |
|  | Đăng ký tài khoản người bán hàng | Đăng ký tài khoản người bán hàng | 3 | BR5 |
|  | Đăng ký tài khoản đối tác giao hàng | Đăng ký tài khoản đối tác giao hàng | 3 | BR5 |
|  | Đăng nhập | Đăng nhập tài khoản | 6 | BR5 |
|  | Đăng xuất | Đăng xuất tài khoản | 4 | BR5 |

## Điều kiện chấp nhận

Tiêu chuẩn dưới đây định nghĩa điều kiện cho kết quả chấp nhận được của test case và tiến hành sang giai đoạn tiếp theo.

| Phân loại | Tiêu chuẩn | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Độ bao phủ | Tỉ lệ chức năng được bao phủ bởi test case | ≥ 85% |
| Độ thực thi | Tỉ lệ thực thi của các test case | ≥ 90% |
| Tỉ lệ đạt | Tỉ lệ đạt của các test case được thực thi | ≥ 95% |
| Tình trạng lỗi | Số lượng lỗi phát hiện sau test | 0 lỗi nghiêm trọng, ≤ 3 lỗi lớn |
| Tỉ lệ lỗi | Tỉ lệ lỗi trên KLOC hoặc module | ≤ 2 lỗi/KLOC |
| Tỉ lệ re-test thành công | Tỉ lệ đạt của lỗi cố định sau khi được test lại | ≥ 95% |
| Tính ổn định hệ thống | Phiên bản mới nhất được triển khai thành công và ổn định trên môi trường test. | Ổn định 100% |
| Độ hoàn thiện của tài liệu | Tất cả test case, báo cáo lỗi, nhật ký được cập nhật và đánh giá | Hoàn tất 100% |

# chiến lược kiểm thử

## Các loại kiểm thử

### Kiểm thử chức năng

#### Kiểm Thử Chức Năng

| Mục tiêu kiểm thử: | + Đảm bảo rằng mỗi thành phần của ứng dụng đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng, yêu cầu nghiệp vụ, các tài liệu khác được tạo trong quá trình kiểm thử như: tài liệu những yêu cầu thay đổi, tài liệu xử lý vấn đề, … + Kiểm thử chi tiết các chức năng, dòng dữ liệu, màn hình giao diện cho người dùng,.. + Thực hiện xác thực (validation) thông qua Q&A cho từng kiểm thử |
| --- | --- |
| Phương pháp thiết kế kiểm thử | + Thiết kế thực thi từng use-case với sử dụng dữ liệu chưa kiểm duyệt cùng dữ liệu đã được kiểm duyệt. + Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Test): với hệ thống FoodHub có những trạng thái cần kiểm tra như “Duyệt đơn hàng”, “Thanh toán đơn hàng”, “Đơn hàng đã giao”,… thì kiểm tra xem các trạng thái có hoạt động trơn tru trong việc chuyển đổi qua/lại trong mọi thời điểm + Kiểm thử chức năng sẽ được thực hiện liên tục theo qui trình, bắt đầu từ khi chu kỳ kiểm thử theo từng bản dựng 2 tuần được khởi động, cho đến khi kiểm thử hệ thống (System Testing) hoàn tất. |
| Điều kiện chấp nhận | + Với dữ liệu thực hoặc dữ liệu giả lập các chức năng hệ thống đều được hoạt động hiệu quả trong từng giai đoạn kiểm thử + Phát hiện ra những lỗi, sai sót và khắc phục được mà không phát sinh những lỗi nằm ngoài mong muốn |
| Các lưu ý đặc biệt | <Identify or describe those items or issues (internal or external) that impact the implementation and execution of function test> |

#### Business Cycle Testing

<Outline for Business Cycle Testing. Refer to the sample in Guideline Test Plan>

| Mục tiêu kiểm thử | <Ensure proper target-of-test and background processes function according to required business models and schedules. > |
| --- | --- |
| Phương pháp thiết kế kiểm thử | <Testing will simulate several business cycles by performing the following: The tests used for target-of-test’s function testing will be modified or enhanced to increase the number of times each function is executed to simulate several different users over a specified period. All time or date-sensitive functions will be executed using valid and invalid dates or time periods. All functions that occur on a periodic schedule will be executed or launched at the appropriate time. Testing will include using valid and invalid data to verify the following: The expected results occur when valid data is used. The appropriate error or warning messages are displayed when invalid data is used. Each business rule is properly applied. |
| Điều kiện chấp nhận | <All planned tests have been executed. All identified defects have been addressed.} |
| Các lưu ý đặc biệt | <System dates and events may require special support activities Business model is required to identify appropriate test requirements and procedures. > |

### Kiểm thử giao diện người dùng

| Mục tiêu kiểm thử | + Kiểm thử thông tin trình trên từng cửa sổ trang web. + Kiểm thử các yêu cầu chức năng về giao diện web như thanh công cụ (navigation bar), cửa số danh mục (menu), các nút bấm (buttons), … |
| --- | --- |
| Phương pháp thiết kế kiểm thử | + Tạo ra các test case kiểm thử cho các mục như định dạng bố cục trang web,nội dung phản hồi và thông báo lỗi trong từng điều kiện kích thước thiết bị khác nhau + Kiểm thử cùng lúc mở nhiều cửa sổ và hệ thống chạy ổn định, nhất quán thoả yêu cầu nghiệp vụ |
| Điều kiện chấp nhận | + Kiểm thử GUI/Usability sẽ được thực hiện song song với kiểm thử chức năng (Functionality testing) trên mọi bản dựng (build), bắt đầu từ bản dựng đầu tiên (chu kỳ kiểm thử 2 tuần) cho đến bản dựng cuối cùng. |
| Các lưu ý đặc biệt |  |

### Kiểm thử dữ liệu và CSDL

| Mục tiêu kiểm thử | + Kiểm thử CSDL Schema (Stored procedures, triggers, views e.t.c) đảm bảo rằng dòng dữ liệu không bị tắt nghẽn |
| --- | --- |
| Phương pháp thiết kế kiểm thử | + Kiểm tra CSDL của hệ thống FoodHub, các câu lệnh (query), các yêu cầu về kho dữ liệu + Kiểm tra dữ liệu được trả về để đảm bảo rằng dữ liệu chính xác đã được truy xuất cho đúng giao dịch. + Kiểm tra cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu đã được ghi nhận đúng như mong muốn và tất cả các sự kiện trong cơ sở dữ liệu đã xảy ra một cách chính xác. |
| Điều kiện chấp nhận | + Dữ liệu về người dùng (khách hàng, nhà hàng), dữ liệu về món ăn đều được lưu trữ trong CSDL. + Dữ liệu khi được truy vấn không bị gián đoạn hay thiếu sót khác với yêu cầu nghiệp vụ |
| Các lưu ý đặc biệt | + Kiểm thử có thể sẽ phụ thuộc vào môi trường và không gian lưu trữ dữ liệu (độ to nhỏ của khối lượng dữ liệu có thể khác nhau) |

### Kiểm thử hồi quy

| Mục tiêu kiểm thử: | - Kiểm thử hồi quy để đảm bảo: + Mỗi qui trình nghiệp sau khi thêm mới hoặc được kiểm thử sẽ không các “lỗi” không tương thích giữa các chức năng trong mỗi qui trình + Không xảy ra va chạm giữa sự khắc phục “lỗi” của phiên bản trước (phiên bản lỗi) của phần mềm và phiên bản sau của phần mềm sau khi thêm các chức năng mới. |
| --- | --- |
| Phương pháp thiết kế kiểm thử: | + Sử dụng các test case từ phiên bản kiểm thử cũ để đối chiếu với phiên bản kiểm thử hiện tại cho các mô-đun, chức năng,.. + Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động như: Rational Robot tool để tổ chức kịch bản kiểm thử cho mỗi lần kiểm thử hồi quy |
| Điều kiện chấp nhận | + Mọi kịch bản kiểm thử đều được thực thi và vượt qua trong mọi phiên bản kiểm thử |
| Các lưu ý đặc biệt |  |

## các giai đoạn kiểm thử

| Type of Tests | Stage of Test |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Integration | System | Acceptance |
| <Kiểm thử chức năng> | X | X | X | X |
| <Kiểm thử Giao diện người dùng> | X |  | X |  |
| <Kiểm thử CSDL> |  | X | X |  |
| <Kiểm thử Hồi quy> |  | X | X |  |

# Tài Nguyên

## Nguồn nhân lực

| Người thực hiện | Vai trò | Vai trò / Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Đức Gia Bảo | Test Leader | -Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) - Thiết kế Test Case & Test Data - Quản lý tiến độ và phân công công việc - Thực hiện System Test, Regression Test - Theo dõi, ghi nhận và báo cáo lỗi (Defect Report) - Tổng hợp kết quả (Test Summary Report) |
| Huỳnh Hữu Tứ | Tester | - Hỗ trợ thiết kế Test Case chi tiết - Thực thi test case trên hệ thống - Ghi nhận và mô tả lỗi phát hiện - Re-test sau khi lỗi được fix - Đảm bảo độ bao phủ kiểm thử đầy đủ cho từng chức năng |
| Nguyễn Văn Khánh Duy | Developer | - Hỗ trợ thiết kế hệ thống - Lập tài liệu phân tích thiết kế và tài liệu phân tích cấu trúc hệ thống |
| Âu Thái Khang | Developer | - Thiết kế hệ thống FoodHub - Hỗ trợ phân tích tài liệu thiết kế cấu trúc, thiết kế phần mềm |

## Quản lý kiểm thử

### Lên kế hoạch và theo dõi

Việc kiểm thử sẽ được lên kế hoạch và kiểm tra bởi Test Leader. Các tester cập nhật trạng thái hàng ngày. Tiến độ và bất cập được đánh giá hàng tuần, mỗi sự sai lệch trong lịch trình được báo cáo tức thì cho Test Leader.

### Giao tiếp

Giao tiếp được thực hiện thông qua cuộc họp hàng tuần và các phương tiện trao đổi (Messenger/Discord/Zalo/Meets). Báo cáo và tài liệu cũng cần được chia sẻ qua các phương tiện. Vấn đề nghiêm trọng sẽ được chuyển tiếp tới Dev Lead.

### Quản lý lỗi

Lỗi được theo dõi thông qua Excel, có các thuộc tính: ID, mô tả, tình trạng, mức độ nghiêm trọng.

Quy trình xử lý lỗi: Báo cáo => Kiểm tra đánh giá => Sửa => Test lại => Đóng

Cấp độ nghiêm trọng:

- Nghiêm trọng: block hệ thống – cần sửa trong 1 ngày

- Cao: lỗi trong chức năng chính – sửa từ 2-3 ngày

- Vừa: lỗi nhỏ - sửa trong 1 tuần

- Thấp: lỗi không đáng kể - cập nhật trong bản release tiếp theo

# Môi trường kiểm thử

## Phần cứng

| Machine type | HDD | RAM | CPU |
| --- | --- | --- | --- |
| Database Server(MYSQL) | 80 GB | 1 GB | Intel Pentium 4, 2.8 GHz |

## Phần mềm

| Type | Name | Version | OS |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Server | Apache | Apache 2.4.x | Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS |
| Front End Designing Tool | PHP (Hypertext Preprocessor) | PHP 8.3 | Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS |
| Scripting Language | JavaScript and AJAX | ECMAScript 2023 | Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS |
| Database | MySQL | MySQL 8.0.x | Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS |
| Browser | Google Chrome / Microsoft Edge | Chrome 129 / Edge 129 | Windows 11 / macOS 15 (Sequoia) |

## Hệ thống hạ tầng

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| <Defect log> | <DMS2> | <Fsoft tool> | <1.4> |
| <Test effort> | <Timesheet> | <Fsoft tool> | <3.8.4> |

# Các giai đoạn kiểm thử

| Giai đoạn | Mô tả | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Phê duyệt kế hoạch | Kế hoạch kiểm thử được tổng hợp và phê duyệt | 19-09-2025 | 01-10-2025 |
| Hoàn thiện thiết kế kế hoạch | Hoàn thiện thiết kế toàn bộ các test case | 26-09-2025 | 13-10-2025 |
| Thiết lập môi trường | Chuẩn bị dữ liệu và môi trường test | 3-10-2025 | 13-10-2025 |
| Thực hiện | Thực thi các bộ test và chức năng được tích hợp | 14-10-2025 | 24-10-2025 |
| Sửa lỗi và retest | Xác định lỗi, sửa lỗi và thực hiện kiểm thử hồi quy | 25-10-2025 | 21-11-2025 |
| Tổng hợp và kết thúc | Tổng hợp lại kết quả và báo cáo | 21-11-2025 | 05-12-2025 |

# Tài liệu phân phối

| STT | Deliverables | Language | Delivered Date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <Unit Test Plan> | <Vietnameese> |  |
|  | <Test Plan> | <Vietnameese> | 08 – 10 – 2025 |
|  | <Unit Test cases> | <Vietnameese> |  |
|  | <Integration Test Cases> | <Vietnameese> |  |
|  | <System Test cases> | <Vietnameese> |  |
|  | <Defect log> | <Vietnameese> |  |
|  | <Test reports> | <Vietnameese> |  |